|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 903 277.00 | | руб. | Смета на сумму: | 903 277.00 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Благоустройство дворовых территорий в с.Яр-Сале на 2020 год | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на Дворовая территория по ул. Кугаевского Николая Дмитриевича д. 3 | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **903. 277** | тыс. руб. |
|  | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Установка скамейки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е10-01-059-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка штучных изделий, 100 шт. изделий | 0.01 | 3 676.94 | 1 059.16 | 403.54 | 36.77 | 10.59 | 4.04 | 19.54 | 11.53 | 372 | 207 | 47 |
| 2 214.25 | 33.70 | 22.14 | 0.34 | 5.36 | 19.54 | 119 | 7 |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 14.21 |  |  |  | 130% | 278 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 53.55% |  |  | 5.85 |  |  |  | 53.55% | 115 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 56.83 |  |  |  |  | 765 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | С301-8156-07991  Скамья . Материал каркаса Сталь Материал сиденья Брус хвойных пород., шт. | 1 | 1 195.62 |  |  | 1 195.62 |  |  |  |  | 9 649 |  |  |
| 1 195.62 |  | 1 195.62 |  | 9 648.65 |  | 9 649 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **1 232.39** | **10.59** | **4.04** |  |  | **10 021** | **207** | **47** |
| **1 217.76** | **0.34** |  |  | **9 768** | **7** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **36.77** | **10.59** | **4.04** |  |  | **372** | **207** | **47** |
| **22.14** | **0.34** |  |  | **119** | **7** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 1)** | | | | | **14.21** |  |  |  |  | **278** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 1)** | | | | | **5.85** |  |  |  |  | **115** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **56.83** |  |  |  |  | **765** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 195.62** |  |  |  |  | **9 649** |  |  |
| **1 195.62** |  |  |  | **9 649** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 195.62** |  |  |  |  | **9 649** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **1 252.45** |  |  |  |  | **10 414** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **250.49** |  |  |  |  | **2 083** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **1 502.94** |  |  |  |  | **12 487** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **2 499** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **1 502.94** |  |  |  |  | **14 986** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Установка урны** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Е14-02-014-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка металлических конструкций, 1 т | 0.0148 | 1 731.22 | 1 674.54 | 56.68 | 25.62 | 24.78 | 0.84 | 19.54 | 10.93 | 493 | 484 | 9 |
|  |  |  |  | 2.77 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.0148\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: \*0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 113% |  |  | 28.00 |  |  |  | 113% | 547 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63.75% |  |  | 15.80 |  |  |  | 63.75% | 309 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 69.42 |  |  |  |  | 1 348 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | С301-8156-06648  Урна 121. Стальной каркас. Покрытие порошковой краской., шт. | 1 | 176.96 |  |  | 176.96 |  |  |  |  | 1 428 |  |  |
| 176.96 |  | 176.96 |  | 1 428.07 |  | 1 428 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **202.58** | **24.78** | **0.84** |  |  | **1 921** | **484** | **9** |
| **176.96** |  |  |  | **1 428** |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **25.62** | **24.78** | **0.84** |  |  | **493** | **484** | **9** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 3)** | | | | | **28.00** |  |  |  |  | **547** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 3)** | | | | | **15.80** |  |  |  |  | **309** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **69.42** |  |  |  |  | **1 349** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **176.96** |  |  |  |  | **1 428** |  |  |
| **176.96** |  |  |  | **1 428** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **176.96** |  |  |  |  | **1 428** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **246.38** |  |  |  |  | **2 777** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **49.28** |  |  |  |  | **555** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **295.66** |  |  |  |  | **3 332** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **666** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **295.66** |  |  |  |  | **3 998** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Дворовый проезд** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Е01-01-049-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта недобора | 0.0766 | 16 899.79 | 8 004.49 | 8 859.15 | 1 294.52 | 613.14 | 678.61 | 19.54 | 7.19 | 16 869 | 11 981 | 4 879 |
| 36.14 | 1 259.69 | 2.77 | 96.49 | 3.36 | 19.54 | 9 | 1 885 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 745.11 |  |  |  | 105% | 14 559 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 42.5% |  |  | 301.59 |  |  |  | 42.5% | 5 893 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 341.22 |  |  |  |  | 37 321 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Е27-04-001-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.4418 | 3 089.80 | 221.56 | 2 856.69 | 1 365.07 | 97.89 | 1 262.09 | 19.54 | 6.5 | 10 134 | 1 913 | 8 204 |
| 11.55 | 298.80 | 5.10 | 132.01 | 3.52 | 19.54 | 18 | 2 579 |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 358.64 |  |  |  | 156% | 7 008 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 185.64 |  |  |  | 80.75% | 3 627 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 909.36 |  |  |  |  | 20 769 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | С408-0122  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 44.184 | 98.44 |  |  | 4 349.47 |  |  |  |  | 16 909 |  |  |
| 98.44 |  | 4 349.47 |  | 382.69 |  | 16 909 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Е27-04-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.288 | 4 909.62 | 343.98 | 4 549.47 | 1 413.97 | 99.07 | 1 310.25 | 19.54 | 6.57 | 10 560 | 1 936 | 8 608 |
| 16.17 | 473.15 | 4.66 | 136.27 | 3.52 | 19.54 | 16 | 2 663 |
|  | Объем: 16\*12\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 367.13 |  |  |  | 156% | 7 174 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 190.04 |  |  |  | 80.75% | 3 714 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 971.14 |  |  |  |  | 21 448 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С408-0007  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 29.088 | 184.55 |  |  | 5 368.19 |  |  |  |  | 40 879 |  |  |
| 184.55 |  | 5 368.19 |  | 1 405.34 |  | 40 879 |  |
|  | Объем: 28.8\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Е27-04-016-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной, 1000 м2 поверхности | 0.192 | 622.06 | 580.68 | 40.18 | 119.44 | 111.49 | 7.71 | 19.54 | 12.01 | 2 272 | 2 179 | 93 |
| 1.20 |  | 0.23 |  | 4.08 | 1 | 1 |  |
|  | Объем: 16\*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 173.92 |  |  |  | 156% | 3 399 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 90.03 |  |  |  | 80.75% | 1 760 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 383.39 |  |  |  |  | 7 431 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С101-2695  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2, м2 | 220.8 | 19.86 |  |  | 4 385.09 |  |  |  |  | 13 824 |  |  |
| 19.86 |  | 4 385.09 |  | 62.61 |  | 13 824 |  |
|  | Объем: 192\*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Е27-06-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.2688 | 17 920.89 | 2 219.85 | 11 477.57 | 4 817.13 | 596.70 | 3 085.17 | 19.54 | 7.44 | 40 346 | 11 659 | 22 954 |
| 4 223.47 | 1 043.23 | 1 135.27 | 280.42 | 5.05 | 19.54 | 5 733 | 5 479 |
|  | Объем: 16\*1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 1 368.31 |  |  |  | 156% | 26 735 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 708.27 |  |  |  | 80.75% | 13 839 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 893.71 |  |  |  |  | 80 920 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | С403-5602  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), шт. | 16 | 5 615.22 |  |  | 89 843.52 |  |  |  |  | 374 583 |  |  |
| 5 615.22 |  | 89 843.52 |  | 23 411.43 |  | 374 583 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **112 956.40** | **1 518.29** | **6 343.83** |  |  | **526 376** | **29 668** | **44 738** |
| **105 094.30** | **645.19** |  |  | **451 972** | **12 606** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **112 956.40** | **1 518.29** | **6 343.83** |  |  | **526 376** | **29 668** | **44 738** |
| **105 094.30** | **645.19** |  |  | **451 972** | **12 606** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **103 946.27** |  |  |  |  | **446 195** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 5; %=156 - по стр. 6, 8, 10, 12)** | | | | | **3 013.12** |  |  |  |  | **58 876** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 5; %=80.75 - по стр. 6, 8, 10, 12)** | | | | | **1 475.58** |  |  |  |  | **28 833** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **117 445.10** |  |  |  |  | **614 085** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **117 445.10** |  |  |  |  | **614 085** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **3 013.12** |  |  |  |  | **122 817** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **23 489.02** |  |  |  |  | **736 902** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **147 380** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **23 489.02** |  |  |  |  | **884 282** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **114 391.37** | **1 553.66** | **6 348.71** |  |  | **538 318** | **30 359** | **44 794** |
| **106 489.02** | **645.53** |  |  | **463 168** | **12 613** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **113 018.79** | **1 553.66** | **6 348.71** |  |  | **527 241** | **30 359** | **44 794** |
| **105 116.44** | **645.53** |  |  | **452 091** | **12 613** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **103 946.27** |  |  |  |  | **446 195** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 1; %=113 - по стр. 3; %=105 - по стр. 5; %=156 - по стр. 6, 8, 10, 12)** | | | | | **3 055.33** |  |  |  |  | **59 701** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 1; %=63.75 - по стр. 3; %=42.5 - по стр. 5; %=80.75 - по стр. 6, 8, 10, 12)** | | | | | **1 497.23** |  |  |  |  | **29 257** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **117 571.35** |  |  |  |  | **616 199** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 372.58** |  |  |  |  | **11 077** |  |  |
| **1 372.58** |  |  |  | **11 077** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 372.58** |  |  |  |  | **11 077** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **118 943.93** |  |  |  |  | **627 276** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **23 788.79** |  |  |  |  | **125 455** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **142 732.72** |  |  |  |  | **752 731** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **150 546** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **142 732.72** |  |  |  |  | **903 277** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |