|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 315 610.00 | | руб. | Смета на сумму: | 315 610.00 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Благоустройство дворовых территорий в с.Яр-Сале на 2020 год | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на Дворовая территория по ул.Кугаевского Николая Дмитриевича д.1 | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **315.610** | тыс. руб. |
|  | | | | | | |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Дворовый проезд** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е01-01-049-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта недобора | 0.0144 | 16 899.79 | 8 004.49 | 8 859.15 | 243.36 | 115.26 | 127.57 | 19.54 | 7.19 | 3 171 | 2 252 | 917 |
| 36.14 | 1 259.69 | 0.52 | 18.14 | 3.36 | 19.54 | 2 | 354 |
|  | Объем: 4\*12\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 140.07 |  |  |  | 105% | 2 736 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 42.5% |  |  | 56.70 |  |  |  | 42.5% | 1 108 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 440.13 |  |  |  |  | 7 015 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Е27-04-001-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.048 | 3 089.80 | 221.56 | 2 856.69 | 148.31 | 10.63 | 137.12 | 19.54 | 6.5 | 1 101 | 208 | 891 |
| 11.55 | 298.80 | 0.55 | 14.34 | 3.52 | 19.54 | 2 | 280 |
|  | Объем: 4\*12\*0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 38.95 |  |  |  | 156% | 761 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 20.16 |  |  |  | 80.75% | 394 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 207.43 |  |  |  |  | 2 256 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | С408-0122  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.848 | 98.44 |  |  | 477.24 |  |  |  |  | 1 855 |  |  |
| 98.44 |  | 477.24 |  | 382.69 |  | 1 855 |  |
|  | Объем: 4.8\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Е27-04-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.048 | 4 909.62 | 343.98 | 4 549.47 | 235.66 | 16.51 | 218.37 | 19.54 | 6.57 | 1 760 | 323 | 1 435 |
| 16.17 | 473.15 | 0.78 | 22.71 | 3.52 | 19.54 | 3 | 444 |
|  | Объем: 4\*12\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 61.18 |  |  |  | 156% | 1 197 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 31.67 |  |  |  | 80.75% | 619 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 328.51 |  |  |  |  | 3 576 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | С408-0007  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 4.848 | 184.55 |  |  | 894.70 |  |  |  |  | 6 813 |  |  |
| 184.55 |  | 894.70 |  | 1 405.34 |  | 6 813 |  |
|  | Объем: 4.8\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Е27-04-016-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной, 1000 м2 поверхности | 0.048 | 622.06 | 580.68 | 40.18 | 29.86 | 27.87 | 1.93 | 19.54 | 12.01 | 568 | 545 | 23 |
| 1.20 |  | 0.06 |  | 4.08 | 1 |  |  |
|  | Объем: 4\*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 43.48 |  |  |  | 156% | 850 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 22.51 |  |  |  | 80.75% | 440 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 95.84 |  |  |  |  | 1 858 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | С101-2695  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2, м2 | 55.2 | 19.86 |  |  | 1 096.27 |  |  |  |  | 3 456 |  |  |
| 19.86 |  | 1 096.27 |  | 62.61 |  | 3 456 |  |
|  | Объем: 48\*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Е27-06-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.0672 | 17 920.89 | 2 219.85 | 11 477.57 | 1 204.28 | 149.17 | 771.29 | 19.54 | 7.44 | 10 087 | 2 915 | 5 738 |
| 4 223.47 | 1 043.23 | 283.82 | 70.10 | 5.05 | 19.54 | 1 433 | 1 370 |
|  | Объем: 4\*1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 342.06 |  |  |  | 156% | 6 685 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 177.06 |  |  |  | 80.75% | 3 460 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 723.40 |  |  |  |  | 20 232 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С403-5602  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), шт. | 4 | 5 615.22 |  |  | 22 460.88 |  |  |  |  | 93 646 |  |  |
| 5 615.22 |  | 22 460.88 |  | 23 411.43 |  | 93 646 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **26 790.56** | **319.44** | **1 256.28** |  |  | **122 457** | **6 243** | **9 004** |
| **25 214.82** | **125.29** |  |  | **107 210** | **2 448** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **26 790.56** | **319.44** | **1 256.28** |  |  | **122 457** | **6 243** | **9 004** |
| **25 214.82** | **125.29** |  |  | **107 210** | **2 448** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **24 929.09** |  |  |  |  | **105 770** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1; %=156 - по стр. 2, 4, 6, 8)** | | | | | **625.74** |  |  |  |  | **12 229** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1; %=80.75 - по стр. 2, 4, 6, 8)** | | | | | **308.09** |  |  |  |  | **6 021** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **27 724.39** |  |  |  |  | **140 707** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **27 724.39** |  |  |  |  | **140 707** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **5 544.88** |  |  |  |  | **28 141** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **33 269.27** |  |  |  |  | **168 848** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **33 770** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС** | | | | | **33 269.27** |  |  |  |  | **202 618** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Установка светильника** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Е69-2-1  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.03 | 97.18 | 82.31 | 14.87 | 2.92 | 2.47 | 0.45 | 19.54 | 4.24 | 50 | 48 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 2.12 |  |  |  | 86% | 41 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1.24 |  |  |  | 50% | 24 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6.28 |  |  |  |  | 115 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Е69-2-3  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.03 | 223.42 | 189.22 | 34.20 | 6.70 | 5.68 | 1.03 | 19.54 | 4.24 | 115 | 111 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ПЗ: \*2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 4.88 |  |  |  | 86% | 95 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 2.84 |  |  |  | 50% | 56 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14.42 |  |  |  |  | 266 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Ц08-02-409-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.33 | 1 893.46 | 393.26 | 766.23 | 624.84 | 129.78 | 252.86 | 19.54 | 8.64 | 6 823 | 2 536 | 2 185 |
| 733.97 | 310.16 | 242.21 | 102.35 | 8.68 | 19.54 | 2 102 | 2 000 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 243.74 |  |  |  | 105% | 4 763 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 150.88 |  |  |  | 65% | 2 948 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 019.46 |  |  |  |  | 14 534 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | С101-1978-110  Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м | 33 | 4.19 |  |  | 138.30 |  |  |  |  | 1 116 |  |  |
| 4.19 |  | 138.30 |  | 33.82 |  | 1 116 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Ц08-02-412-10  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 0.33 | 472.89 | 92.70 | 26.09 | 156.05 | 30.59 | 8.61 | 19.54 | 9.01 | 1 024 | 598 | 78 |
| 354.10 | 1.82 | 116.85 | 0.60 | 2.98 | 19.54 | 348 | 12 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 32.75 |  |  |  | 105% | 641 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 20.27 |  |  |  | 65% | 397 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 209.07 |  |  |  |  | 2 061 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | С101-3862-01173  Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м | 33 | 15.33 |  |  | 505.84 |  |  |  |  | 4 082 |  |  |
| 15.33 |  | 505.84 |  | 123.7 |  | 4 082 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Ц08-02-144-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт. | 0.03 | 222.17 | 219.73 |  | 6.66 | 6.59 |  | 19.54 | 1 | 130 | 129 |  |
| 2.44 |  | 0.07 |  | 19.55 | 1 | 1 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 6.92 |  |  |  | 105% | 135 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 4.28 |  |  |  | 65% | 84 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17.86 |  |  |  |  | 349 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Ц08-03-591-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.03 | 982.48 | 688.25 | 34.93 | 29.47 | 20.65 | 1.05 | 19.54 | 5.29 | 439 | 403 | 6 |
| 259.30 | 0.68 | 7.78 | 0.02 | 3.88 | 19.54 | 30 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 21.70 |  |  |  | 105% | 423 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 13.44 |  |  |  | 65% | 262 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 64.61 |  |  |  |  | 1 124 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | С509-1441  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. | 3 | 11.07 |  |  | 33.21 |  |  |  |  | 138 |  |  |
| 11.07 |  | 33.21 |  | 46.04 |  | 138 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Ц08-03-594-09  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Светильник на кронштейнах, 100 шт. | 0.03 | 8 115.94 | 3 084.05 | 2 860.20 | 243.48 | 92.52 | 85.81 | 19.54 | 8.96 | 2 850 | 1 808 | 769 |
| 2 171.69 | 1 062.83 | 65.15 | 31.88 | 4.19 | 19.54 | 273 | 623 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 130.62 |  |  |  | 105% | 2 553 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 80.86 |  |  |  | 65% | 1 580 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 454.96 |  |  |  |  | 6 983 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | С301-8156-01074  Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт | 3 | 880.48 |  |  | 2 641.44 |  |  |  |  | 21 316 |  |  |
| 880.48 |  | 2 641.44 |  | 7 105.47 |  | 21 316 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **4 388.91** | **288.28** | **349.81** |  |  | **38 083** | **5 633** | **3 044** |
| **3 750.85** | **134.85** |  |  | **29 406** | **2 635** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 093.71** | **280.13** | **348.33** |  |  | **11 404** | **5 474** | **3 038** |
| **465.27** | **134.85** |  |  | **2 892** | **2 635** |
|  | **. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **33.21** |  |  |  |  | **138** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 12, 14, 16, 17, 19)** | | | | | **435.73** |  |  |  |  | **8 514** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 12, 14, 16, 17, 19)** | | | | | **269.74** |  |  |  |  | **5 271** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 799.18** |  |  |  |  | **25 189** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **653.76** | **8.15** | **1.48** |  |  | **5 363** | **159** | **6** |
| **644.14** |  |  |  | **5 198** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **644.14** |  |  |  |  | **5 198** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 10, 11)** | | | | | **7.01** |  |  |  |  | **137** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 10, 11)** | | | | | **4.08** |  |  |  |  | **80** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **664.85** |  |  |  |  | **5 580** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 641.44** |  |  |  |  | **21 316** |  |  |
| **2 641.44** |  |  |  | **21 316** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 641.44** |  |  |  |  | **21 316** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **5 105.47** |  |  |  |  | **52 085** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **1 021.09** |  |  |  |  | **10 417** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **6 126.56** |  |  |  |  | **62 502** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **12 500** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС** | | | | | **6 126.56** |  |  |  |  | **75 002** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Установка скамейки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Е10-01-059-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка штучных изделий, 100 шт. изделий | 0.02 | 3 676.94 | 1 059.16 | 403.54 | 73.54 | 21.18 | 8.07 | 19.54 | 11.53 | 744 | 414 | 93 |
| 2 214.25 | 33.70 | 44.29 | 0.67 | 5.36 | 19.54 | 237 | 13 |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 28.41 |  |  |  | 130% | 555 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 53.55% |  |  | 11.70 |  |  |  | 53.55% | 229 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 113.65 |  |  |  |  | 1 528 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | С301-8156-07991  Скамья . Материал каркаса Сталь Материал сиденья Брус хвойных пород., шт. | 2 | 1 195.62 |  |  | 2 391.24 |  |  |  |  | 19 297 |  |  |
| 1 195.62 |  | 2 391.24 |  | 9 648.65 |  | 19 297 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **2 464.78** | **21.18** | **8.07** |  |  | **20 041** | **414** | **93** |
| **2 435.53** | **0.67** |  |  | **19 534** | **13** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **73.54** | **21.18** | **8.07** |  |  | **744** | **414** | **93** |
| **44.29** | **0.67** |  |  | **237** | **13** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 21)** | | | | | **28.41** |  |  |  |  | **555** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 21)** | | | | | **11.70** |  |  |  |  | **229** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **113.65** |  |  |  |  | **1 528** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 391.24** |  |  |  |  | **19 297** |  |  |
| **2 391.24** |  |  |  | **19 297** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 391.24** |  |  |  |  | **19 297** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **2 504.89** |  |  |  |  | **20 825** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **500.98** |  |  |  |  | **4 165** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **3 005.87** |  |  |  |  | **24 990** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **4 998** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС** | | | | | **3 005.87** |  |  |  |  | **29 988** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Установка урны** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Е14-02-014-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка металлических конструкций, 1 т | 0.0296 | 1 731.22 | 1 674.54 | 56.68 | 51.24 | 49.57 | 1.68 | 19.54 | 10.93 | 987 | 969 | 18 |
|  |  |  |  | 2.77 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.0148\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: \*0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 113% |  |  | 56.01 |  |  |  | 113% | 1 095 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63.75% |  |  | 31.60 |  |  |  | 63.75% | 618 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 138.85 |  |  |  |  | 2 700 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | С301-8156-06648  Урна 121. Стальной каркас. Покрытие порошковой краской., шт. | 2 | 176.96 |  |  | 353.92 |  |  |  |  | 2 856 |  |  |
| 176.96 |  | 353.92 |  | 1 428.07 |  | 2 856 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **405.16** | **49.57** | **1.68** |  |  | **3 843** | **969** | **18** |
| **353.92** |  |  |  | **2 856** |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **51.24** | **49.57** | **1.68** |  |  | **987** | **969** | **18** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 23)** | | | | | **56.01** |  |  |  |  | **1 095** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 23)** | | | | | **31.60** |  |  |  |  | **618** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **138.85** |  |  |  |  | **2 700** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **353.92** |  |  |  |  | **2 856** |  |  |
| **353.92** |  |  |  | **2 856** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **353.92** |  |  |  |  | **2 856** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **492.77** |  |  |  |  | **5 556** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **98.54** |  |  |  |  | **1 111** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **591.26** |  |  |  |  | **6 667** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **1 333** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС** | | | | | **591.26** |  |  |  |  | **8 000** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **34 049.41** | **678.47** | **1 615.84** |  |  | **184 424** | **13 259** | **12 159** |
| **31 755.12** | **260.81** |  |  | **159 006** | **5 096** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 093.71** | **280.13** | **348.33** |  |  | **11 404** | **5 474** | **3 038** |
| **465.27** | **134.85** |  |  | **2 892** | **2 635** |
|  | **. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **33.21** |  |  |  |  | **138** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 12, 14, 16, 17, 19)** | | | | | **435.73** |  |  |  |  | **8 514** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 12, 14, 16, 17, 19)** | | | | | **269.74** |  |  |  |  | **5 271** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 799.18** |  |  |  |  | **25 189** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **27 569.10** | **398.34** | **1 267.51** |  |  | **129 551** | **7 785** | **9 121** |
| **25 903.25** | **125.96** |  |  | **112 645** | **2 461** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **25 573.23** |  |  |  |  | **110 968** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1; %=156 - по стр. 2, 4, 6, 8; %=86 - по стр. 10, 11; %=130 - по стр. 21; %=113 - по стр. 23)** | | | | | **717.17** |  |  |  |  | **14 016** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1; %=80.75 - по стр. 2, 4, 6, 8; %=50 - по стр. 10, 11; %=53.55 - по стр. 21; %=63.75 - по стр. 23)** | | | | | **355.47** |  |  |  |  | **6 948** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **28 641.74** |  |  |  |  | **150 515** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **5 386.60** |  |  |  |  | **43 469** |  |  |
| **5 386.60** |  |  |  | **43 469** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **5 386.60** |  |  |  |  | **43 469** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **35 827.52** |  |  |  |  | **219 173** |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **31 755.12** |  |  |  |  | **159 006** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **678.47** |  |  |  |  | **13 259** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **1 615.84** |  |  |  |  | **12 159** |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **260.81** |  |  |  |  | **5 096** |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **1 152.90** |  |  |  |  | **22 530** |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **625.21** |  |  |  |  | **12 219** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **7 165.50** |  |  |  |  | **43 835** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **42 993.02** |  |  |  |  | **263 008** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **52 602** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС** | | | | | **42 993.02** |  |  |  |  | **315 610** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |