|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 023 199.00 | | руб. | Смета на сумму: | 1 023 199.00 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Благоустройство дворовых территорий в с.Яр-Сале на 2020 год | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на дворовая территория по ул.Советская д.42Б | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 023.199** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Установка светильника (2 шт.)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е69-2-1  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.02 | 97.18 | 82.31 | 14.87 | 1.94 | 1.65 | 0.30 | 19.54 | 4.24 | 33 | 32 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 1.42 |  |  |  | 86% | 28 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 0.83 |  |  |  | 50% | 16 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4.18 |  |  |  |  | 77 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Е69-2-3  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.02 | 223.42 | 189.22 | 34.20 | 4.47 | 3.78 | 0.68 | 19.54 | 4.24 | 77 | 74 | 3 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ПЗ: \*2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 3.25 |  |  |  | 86% | 64 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1.89 |  |  |  | 50% | 37 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9.61 |  |  |  |  | 178 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Ц08-02-409-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.22 | 1 893.46 | 393.26 | 766.23 | 416.56 | 86.52 | 168.57 | 19.54 | 8.64 | 4 549 | 1 691 | 1 456 |
| 733.97 | 310.16 | 161.47 | 68.23 | 8.68 | 19.54 | 1 402 | 1 333 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 162.49 |  |  |  | 105% | 3 175 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 100.59 |  |  |  | 65% | 1 966 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 679.64 |  |  |  |  | 9 690 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | С101-1978-110  Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м | 22 | 4.19 |  |  | 92.20 |  |  |  |  | 744 |  |  |
| 4.19 |  | 92.20 |  | 33.82 |  | 744 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ц08-02-412-10  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 0.22 | 472.89 | 92.70 | 26.09 | 104.04 | 20.39 | 5.74 | 19.54 | 9.01 | 682 | 398 | 52 |
| 354.10 | 1.82 | 77.90 | 0.40 | 2.98 | 19.54 | 232 | 8 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 21.83 |  |  |  | 105% | 426 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 13.51 |  |  |  | 65% | 264 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 139.38 |  |  |  |  | 1 372 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | С101-3862-01173  Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м | 22 | 15.33 |  |  | 337.22 |  |  |  |  | 2 721 |  |  |
| 15.33 |  | 337.22 |  | 123.7 |  | 2 721 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Ц08-02-144-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт. | 0.02 | 222.17 | 219.73 |  | 4.44 | 4.39 |  | 19.54 | 1 | 87 | 86 |  |
| 2.44 |  | 0.05 |  | 19.55 | 1 | 1 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 4.61 |  |  |  | 105% | 90 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 2.85 |  |  |  | 65% | 56 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11.90 |  |  |  |  | 233 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Ц08-03-591-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 982.48 | 688.25 | 34.93 | 19.65 | 13.76 | 0.70 | 19.54 | 5.29 | 293 | 269 | 4 |
| 259.30 | 0.68 | 5.19 | 0.01 | 3.88 | 19.54 | 20 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 14.46 |  |  |  | 105% | 282 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 8.95 |  |  |  | 65% | 175 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 43.06 |  |  |  |  | 750 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С509-1441  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. | 2 | 11.07 |  |  | 22.14 |  |  |  |  | 92 |  |  |
| 11.07 |  | 22.14 |  | 46.04 |  | 92 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Ц08-03-594-09  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Светильник на кронштейнах, 100 шт. | 0.02 | 8 115.94 | 3 084.05 | 2 860.20 | 162.32 | 61.68 | 57.20 | 19.54 | 8.96 | 1 900 | 1 205 | 513 |
| 2 171.69 | 1 062.83 | 43.43 | 21.26 | 4.19 | 19.54 | 182 | 415 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 87.09 |  |  |  | 105% | 1 701 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 53.91 |  |  |  | 65% | 1 053 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 303.32 |  |  |  |  | 4 654 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С301-8156-01074  Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт | 2 | 880.48 |  |  | 1 760.96 |  |  |  |  | 14 211 |  |  |
| 880.48 |  | 1 760.96 |  | 7 105.47 |  | 14 211 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **2 925.94** | **192.17** | **233.19** |  |  | **25 389** | **3 755** | **2 029** |
| **2 500.56** | **89.90** |  |  | **19 605** | **1 756** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **729.15** | **186.74** | **232.21** |  |  | **7 603** | **3 649** | **2 025** |
| **310.18** | **89.90** |  |  | **1 929** | **1 756** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **22.14** |  |  |  |  | **92** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **290.47** |  |  |  |  | **5 675** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **179.82** |  |  |  |  | **3 513** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 199.44** |  |  |  |  | **16 791** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **435.83** | **5.43** | **0.98** |  |  | **3 575** | **106** | **4** |
| **429.42** |  |  |  | **3 465** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **429.42** |  |  |  |  | **3 465** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2)** | | | | | **4.67** |  |  |  |  | **91** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2)** | | | | | **2.72** |  |  |  |  | **53** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **443.22** |  |  |  |  | **3 719** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 760.96** |  |  |  |  | **14 211** |  |  |
| **1 760.96** |  |  |  | **14 211** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 760.96** |  |  |  |  | **14 211** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **3 403.62** |  |  |  |  | **34 721** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **680.72** |  |  |  |  | **6 944** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **4 084.34** |  |  |  |  | **41 665** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **8 333** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС** | | | | | **4 084.34** |  |  |  |  | **49 998** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Установка скамейки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Е10-01-059-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка штучных изделий, 100 шт. изделий | 0.02 | 3 676.94 | 1 059.16 | 403.54 | 73.54 | 21.18 | 8.07 | 19.54 | 11.53 | 744 | 414 | 93 |
| 2 214.25 | 33.70 | 44.29 | 0.67 | 5.36 | 19.54 | 237 | 13 |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 28.41 |  |  |  | 130% | 555 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 53.55% |  |  | 11.70 |  |  |  | 53.55% | 229 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 113.65 |  |  |  |  | 1 528 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | С301-8156-07991  Скамья . Материал каркаса Сталь Материал сиденья Брус хвойных пород., шт. | 2 | 1 195.62 |  |  | 2 391.24 |  |  |  |  | 19 297 |  |  |
| 1 195.62 |  | 2 391.24 |  | 9 648.65 |  | 19 297 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **2 464.78** | **21.18** | **8.07** |  |  | **20 041** | **414** | **93** |
| **2 435.53** | **0.67** |  |  | **19 534** | **13** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **73.54** | **21.18** | **8.07** |  |  | **744** | **414** | **93** |
| **44.29** | **0.67** |  |  | **237** | **13** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 12)** | | | | | **28.41** |  |  |  |  | **555** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 12)** | | | | | **11.70** |  |  |  |  | **229** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **113.65** |  |  |  |  | **1 528** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 391.24** |  |  |  |  | **19 297** |  |  |
| **2 391.24** |  |  |  | **19 297** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 391.24** |  |  |  |  | **19 297** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **2 504.89** |  |  |  |  | **20 825** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **500.98** |  |  |  |  | **4 165** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **3 005.87** |  |  |  |  | **24 990** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **4 998** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС** | | | | | **3 005.87** |  |  |  |  | **29 988** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Установка урны** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Е14-02-014-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка металлических конструкций, 1 т | 0.0296 | 1 731.22 | 1 674.54 | 56.68 | 51.24 | 49.57 | 1.68 | 19.54 | 10.93 | 987 | 969 | 18 |
|  |  |  |  | 2.77 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.0148\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: \*0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 113% |  |  | 56.01 |  |  |  | 113% | 1 095 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63.75% |  |  | 31.60 |  |  |  | 63.75% | 618 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 138.85 |  |  |  |  | 2 700 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | С301-8156-06648  Урна 121. Стальной каркас. Покрытие порошковой краской., шт. | 2 | 176.96 |  |  | 353.92 |  |  |  |  | 2 856 |  |  |
| 176.96 |  | 353.92 |  | 1 428.07 |  | 2 856 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **405.16** | **49.57** | **1.68** |  |  | **3 843** | **969** | **18** |
| **353.92** |  |  |  | **2 856** |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **51.24** | **49.57** | **1.68** |  |  | **987** | **969** | **18** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 14)** | | | | | **56.01** |  |  |  |  | **1 095** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 14)** | | | | | **31.60** |  |  |  |  | **618** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **138.85** |  |  |  |  | **2 700** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **353.92** |  |  |  |  | **2 856** |  |  |
| **353.92** |  |  |  | **2 856** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **353.92** |  |  |  |  | **2 856** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **492.77** |  |  |  |  | **5 556** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **98.55** |  |  |  |  | **1 111** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **591.32** |  |  |  |  | **6 667** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **1 333** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС** | | | | | **591.32** |  |  |  |  | **8 000** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Дворовый проезд ремонт** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Демонтажные работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Е27-12-010-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.4368 | 4 367.29 | 553.70 | 3 813.59 | 1 907.63 | 241.86 | 1 665.78 | 19.54 | 10.06 | 21 484 | 4 726 | 16 758 |
|  | 358.34 |  | 156.52 | 1 | 19.54 |  | 3 058 |
|  | Объем: 26\*1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 621.47 |  |  |  | 156% | 12 143 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 321.69 |  |  |  | 80.75% | 6 286 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 850.79 |  |  |  |  | 39 913 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Строительные работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Е27-04-001-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.312 | 3 089.80 | 221.56 | 2 856.69 | 964.02 | 69.13 | 891.29 | 19.54 | 6.5 | 7 157 | 1 351 | 5 793 |
| 11.55 | 298.80 | 3.60 | 93.23 | 3.52 | 19.54 | 13 | 1 822 |
|  | Объем: 26\*12\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 253.28 |  |  |  | 156% | 4 950 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 131.11 |  |  |  | 80.75% | 2 562 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 348.41 |  |  |  |  | 14 669 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | С408-0122  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 31.2 | 98.44 |  |  | 3 071.33 |  |  |  |  | 11 940 |  |  |
| 98.44 |  | 3 071.33 |  | 382.69 |  | 11 940 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Е27-04-016-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной, 1000 м2 поверхности | 0.312 | 622.06 | 580.68 | 40.18 | 194.08 | 181.17 | 12.54 | 19.54 | 12.01 | 3 692 | 3 540 | 151 |
| 1.20 |  | 0.37 |  | 4.08 | 1 | 2 |  |
|  | Объем: 26\*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 282.63 |  |  |  | 156% | 5 522 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 146.29 |  |  |  | 80.75% | 2 859 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 623.00 |  |  |  |  | 12 073 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | С101-2695  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2, м2 | 312 | 19.86 |  |  | 6 196.32 |  |  |  |  | 19 534 |  |  |
| 19.86 |  | 6 196.32 |  | 62.61 |  | 19 534 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Е27-06-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.4368 | 17 920.89 | 2 219.85 | 11 477.57 | 7 827.84 | 969.63 | 5 013.40 | 19.54 | 7.44 | 65 563 | 18 947 | 37 300 |
| 4 223.47 | 1 043.23 | 1 844.81 | 455.68 | 5.05 | 19.54 | 9 316 | 8 904 |
|  | Объем: 26\*1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 2 223.48 |  |  |  | 156% | 43 448 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 1 150.94 |  |  |  | 80.75% | 22 490 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 202.26 |  |  |  |  | 131 500 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **20 161.22** | **1 461.79** | **7 583.01** |  |  | **129 370** | **28 564** | **60 002** |
| **11 116.43** | **705.43** |  |  | **40 805** | **13 784** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **20 161.22** | **1 461.79** | **7 583.01** |  |  | **129 370** | **28 564** | **60 002** |
| **11 116.43** | **705.43** |  |  | **40 805** | **13 784** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **9 267.65** |  |  |  |  | **31 474** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=156 - по стр. 16, 17, 19, 21)** | | | | | **3 380.86** |  |  |  |  | **66 063** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 16, 17, 19, 21)** | | | | | **1 750.03** |  |  |  |  | **34 196** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **25 292.11** |  |  |  |  | **229 629** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **25 292.11** |  |  |  |  | **229 629** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **5 058.42** |  |  |  |  | **45 926** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **30 350.53** |  |  |  |  | **275 555** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **55 111** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с НДС** | | | | | **30 350.53** |  |  |  |  | **330 666** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Устройство дворового проезда** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Е27-04-001-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.12 | 3 089.80 | 221.56 | 2 856.69 | 370.78 | 26.59 | 342.80 | 19.54 | 6.5 | 2 753 | 520 | 2 228 |
| 11.55 | 298.80 | 1.39 | 35.86 | 3.52 | 19.54 | 5 | 701 |
|  | Объем: 10\*12\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 97.42 |  |  |  | 156% | 1 905 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 50.43 |  |  |  | 80.75% | 986 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 518.63 |  |  |  |  | 5 644 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | С408-0122  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 12 | 98.44 |  |  | 1 181.28 |  |  |  |  | 4 592 |  |  |
| 98.44 |  | 1 181.28 |  | 382.69 |  | 4 592 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Е27-04-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1413 | 4 909.62 | 343.98 | 4 549.47 | 693.73 | 48.60 | 642.84 | 19.54 | 6.57 | 5 181 | 950 | 4 223 |
| 16.17 | 473.15 | 2.28 | 66.86 | 3.52 | 19.54 | 8 | 1 306 |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 180.12 |  |  |  | 156% | 3 519 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 93.23 |  |  |  | 80.75% | 1 822 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 967.08 |  |  |  |  | 10 522 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | С408-0007  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 14.134 | 184.55 |  |  | 2 608.43 |  |  |  |  | 19 863 |  |  |
| 184.55 |  | 2 608.43 |  | 1 405.34 |  | 19 863 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Е27-04-016-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной, 1000 м2 поверхности | 0.144 | 622.06 | 580.68 | 40.18 | 89.58 | 83.62 | 5.79 | 19.54 | 12.01 | 1 704 | 1 634 | 69 |
| 1.20 |  | 0.17 |  | 4.08 | 1 | 1 |  |
|  | Объем: 12\*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 130.45 |  |  |  | 156% | 2 549 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 67.52 |  |  |  | 80.75% | 1 319 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 287.55 |  |  |  |  | 5 572 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | С101-2695  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2, м2 | 165.6 | 19.86 |  |  | 3 288.82 |  |  |  |  | 10 368 |  |  |
| 19.86 |  | 3 288.82 |  | 62.61 |  | 10 368 |  |
|  | Объем: 144\*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Е27-06-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.2016 | 17 920.89 | 2 219.85 | 11 477.57 | 3 612.85 | 447.52 | 2 313.88 | 19.54 | 7.44 | 30 260 | 8 745 | 17 215 |
| 4 223.47 | 1 043.23 | 851.45 | 210.31 | 5.05 | 19.54 | 4 300 | 4 110 |
|  | Объем: 12\*1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 1 026.21 |  |  |  | 156% | 20 054 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 531.20 |  |  |  | 80.75% | 10 380 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 170.26 |  |  |  |  | 60 694 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | С403-5601  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Плиты дорожные ПДHЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42), шт. | 12 | 4 119.93 |  |  | 49 439.16 |  |  |  |  | 302 568 |  |  |
| 4 119.93 |  | 49 439.16 |  | 25 214.02 |  | 302 568 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **61 284.63** | **606.33** | **3 305.31** |  |  | **377 289** | **11 849** | **23 735** |
| **57 372.98** | **313.03** |  |  | **341 705** | **6 117** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **61 284.63** | **606.33** | **3 305.31** |  |  | **377 289** | **11 849** | **23 735** |
| **57 372.98** | **313.03** |  |  | **341 705** | **6 117** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **56 517.69** |  |  |  |  | **337 391** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=156 - по стр. 22, 24, 26, 28)** | | | | | **1 434.20** |  |  |  |  | **28 027** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 22, 24, 26, 28)** | | | | | **742.38** |  |  |  |  | **14 508** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **63 461.21** |  |  |  |  | **419 824** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **63 461.21** |  |  |  |  | **419 824** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **12 692.24** |  |  |  |  | **83 965** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **76 153.45** |  |  |  |  | **503 789** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **100 758** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 с НДС** | | | | | **76 153.45** |  |  |  |  | **604 547** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **87 241.73** | **2 331.04** | **11 131.26** |  |  | **555 932** | **45 551** | **85 877** |
| **73 779.42** | **1 109.03** |  |  | **424 505** | **21 670** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **729.15** | **186.74** | **232.21** |  |  | **7 603** | **3 649** | **2 025** |
| **310.18** | **89.90** |  |  | **1 929** | **1 756** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **22.14** |  |  |  |  | **92** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **290.47** |  |  |  |  | **5 675** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **179.82** |  |  |  |  | **3 513** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 199.44** |  |  |  |  | **16 791** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **82 006.46** | **2 144.30** | **10 899.05** |  |  | **511 965** | **41 902** | **83 852** |
| **68 963.12** | **1 019.13** |  |  | **386 212** | **19 914** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **66 214.76** |  |  |  |  | **372 330** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2; %=130 - по стр. 12; %=113 - по стр. 14; %=156 - по стр. 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28)** | | | | | **4 904.15** |  |  |  |  | **95 831** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=53.55 - по стр. 12; %=63.75 - по стр. 14; %=80.75 - по стр. 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28)** | | | | | **2 538.43** |  |  |  |  | **49 604** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **89 449.04** |  |  |  |  | **657 400** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **4 506.12** |  |  |  |  | **36 364** |  |  |
| **4 506.12** |  |  |  | **36 364** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **4 506.12** |  |  |  |  | **36 364** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **95 154.60** |  |  |  |  | **710 555** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **19 030.92** |  |  |  |  | **142 111** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **114 185.52** |  |  |  |  | **852 666** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **170 533** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 с НДС** | | | | | **114 185.52** |  |  |  |  | **1 023 199** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |